|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.1** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 65 953,03 | 586 335,12 | 580 288,82 | 1 237 641,83 | -591 399,98 |

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

**Виды и стоимость работ:**

**6719,41**-демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов (кв.86/68)

**8200,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

**15730,3**5-установка окон ПВХ (подъезд 5, этаж № 9), установка клапанов загрузочных на мусоропроводе (1 подъезд на 2,5 этажах)

**30036,96**-демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов, смена вентилей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.75,143, подвал)

**4826,31**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 119)

**1017,40**-смена дверных приборов ручки-скобы (мусорокабины)

**73470,16**-замена внутренних трубопроводов, замена радиаторов отопления, замена трубопроводов канализации (кв.9,13,170,78,124, подвал)

**9621,32**-замена клапанов загрузочных (4подъезд, 3,5 этажи)

**5715,26**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (подвал)

**5048,38**-монтаж лотков, решеток, затворов (4 подъезд, 3, 5 этажи)

**76,88**-заделка подвальных окон (1,3 подъезд)

**11366,88**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей (5 подъезд 2 этаж)

**517,17**-замена вентилей (кв.71)

**5938,67**-заделка выбоин, монтаж лотков, решеток, затворов (1-5 мусорокабины 2,5 подъезды)

**24853,01**-замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов (кв.31, 48)

**64479,76**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей (3 подъезд)

**7775,25**-окраска металлических поверхностей, ремонт металлических лестничных решеток, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой (2,3,4 подъезды АИТП; 1-3 подъезды, 5 подъезд)

**150206,36**-частичная замена розлива ГВС и отопления, замена стояков ГВС, ХВС и отопления, смена вентилей (подвал, кв. 1,4,8,48,166,13)

**645064,00**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.21,25,28,32,36,16,45,49,53,57,61,65, 69,75,19,23,22,26,27,30,31,34,35,42,43,47,51,55,59,63,67,71,98,102,107,108,114,118,122,126,130,137,113, 117,138,141,142,147,149,153,154,157,158,161,162,165,166,167,169,170,171,173,174,175)

**81765,07**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж и установка радиаторов, смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.66,104,136,137,140)

**565,15**-смена внутренних трубопроводов (кв. 148)

**1984,92**-смена дверных приборов петли (3,5 мусорокабины)

**14019,48**-установка загрузочного клапана (3 подъезд)

**3109,86**-замена автоматических выключателей, смена светильников (1,3 подъезды, кв. 14) **46039,37**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена вентилей, демонтаж и установка радиаторов (кв. 136,37,107,129)

**10710,29**-смена светильников (3 подъезд)

**7526,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, смена светильников, замена провода осветительных сетей (1,5, подъезды, 1,6 этажи, лифт, коммунальное освещение)

**1257,50**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **830 053 рубля 08 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.2** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -252 482,88 | 262 981,60 | 269 791,38 | 356 176,93 | -338 868,43 |

**Виды и стоимость работ:**

**18994,85**- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена вентилей, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (кв. 66/70) **590,83**-заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях (кв.64) **18468,70**- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж и установка радиаторов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.33,64, подвал) **1220,89**- смена дверных приборов ручки-скобы (мусорокабины) **52155,75**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв.34,8,42, подвал) **4977,85**-смена трубопроводов из полиэтиленовых труб (подвал) **10413,45**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.47) **37734,26**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.16,20) **15521,64**- замена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв.20, подвал) **6901,30**-частичная замена существующих рулонных кровель (кв.54,55) **4203,12**-установка заглушек, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (подвал) **3655,30**-установка насоса на контур ГВС **9860,58**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников и замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.70) **1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (ВРУ) **68025,49**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, смена электросчетчиков, смена светильников, провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах (7 подъезд) **14779,48**-освещение подвала (теплоцентр и АИТП) **5968,36**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (1 подвал)

**11212,16**-смена дверных приборов, смена кровель, смена стекол (кв. 20, козырьки, 7 подъезд)

**4823,37**-смена канализационных труб (4 подъезд, подвал) **27493,21**-смена трубопроводов, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена вентилей (кв. 38, подвал)

**1342,75**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**11381,88**-ремонт и восстановление стены (кв. 20)

**25139,05**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **130 214 рублей 15 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.3** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-427 388,10** | **368 148,63** | **352 782,04** | **1 172 300,65** | **-1 246 906,71** |

**Виды и стоимость работ:**

**30117,07**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.17,90, 3 подъезд, подвал, чердак)

**16400,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы) **32674,14**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (теплоцентр, подвал, кв.27,30, чердак) **364518,46**-полная замена розлива ХВС и ГВС **1220,89**-смена дверных приборов (мусорокабины) **88110,32**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей, прокладка трубопроводов отопления, смена сгонов у трубопроводов (кв. 27,70,73,76,92,98, подвал) **6249,42**- замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, провод осветительных сетей, выключатель, патрон стенной или потолочный (освещение теплоцентра и АИТП) **86439,14**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв. 104, 97, 39, 40, 49, подвал) **92860,76**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 26,29,37,41,100,49,52, подвал) **3127,23**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение 2 подъезд) **43658,27**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления, смена внутренних трубопроводов (кв.29,32,73,69, теплоцентр, подвал) **5311,32**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб (4 подвал) **4025,78**-замена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.86) **9148,64**-смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (подвал) **3226,00**-установка насоса на контур ГВС **6901,30**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (3 подъезд) **11689,01**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.53, 98) **1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (ВРУ) **55015,11**-установка электроклапана на блоке центрального отопления **30327,01**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв.80,100,102, подвал) **83323,85**-частичное восстановление фасада, смена дверных приборов, смена кровель, замена оконных блоков (кв. 46, подвал, 4 подъезд) **135222,08**-смена канализационных труб, смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на металл-полимерные трубы, замена радиаторов отопления, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена полотенцесушителей (подвал, кв. 46,68) **6552,12**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв. 93, подвал) **54870,07**-демонтаж и установка оконных блоков, поднятие уровня 3 подвала щебнем (3,4 подъезд, 3 подвал)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **557 975 рублей 97 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.4** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **46 664,56** | **322 739,57** | **332 838,73** | **463 763,00** | **-84 259,71** |

**Виды и стоимость работ:**

**6912,21**- замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.14, эл. щитовая) **2940,38**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 26) **16551,01**-замена внутренних трубопроводов, замена радиаторов отопления, прокладка трубопроводов отопления, смена сгонов у трубопроводов (кв. 40,18,36) **262,47**- замена выключателя ( 4 подъезд) **416,73**-установка автоматического датчика освещенности на фасаде **21213,32**-демонтаж и установка радиаторов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, прокладка трубопроводов отопления из стальных труб (кв. 85,89,93,50) **169,23**-сверление отверстий (2,3 подъезд) **13979,39**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов (кв.45)
**16296,57**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка стальных радиаторов (кв.78) **186054,85**-полная замена розлива ХВС и ГВС **4737,08**-смена существующих рулонных кровель (кв.34,70, лестничные клетки 2,3 подъезды) **23820,41**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.61,89,90) **8803,66**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 2/подвал) **101267,80**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.26,30,34,69,95,101) **5069,41**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (1 подвал) **7160,30**-установка металлических решеток (подвал) **14700-**замена канатоведущего шкива на лифте (2 подъезд) **15808,18**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 54,62,66) **17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **357 645 рублей 07 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.5** |
| Остаток на **01.01.2019** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.01.2020** |
| -701 293,06 | 184 581,46 | 176 013,10 | 262 809,36 | -788 089,32 |

**Стоимость и виды работ:**

**13071,70**-прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы (кв.45,13,7,41)

**39021,86**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, замена радиаторов отопления, замена трубопроводов отопления (кв. 10,13,52,11,14)

**1930,98**-замена общедомового прибора учета (подвал)

**12434,64**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.19,21)

**7434,51**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (подвал)

**6319,95**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**5556,45**-ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов (кв. 5,8)

**51355,07**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена полотенцесушителей, смена внутренних трубопроводов, смена задвижек (кв. 1,9,10,12, 13,22,46, подвал)

**9641,83**-ремонт и восстановление герметизации межпанельных швов (кв.44)

**39017,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена полотенцесушителей, установка общедомового прибора учета (кв.37,39,41,43,45, подвал)

**9836,78**-ремонт межпанельных швов, смена дверных приборов (кв. 52, подвал)

**7132,83**-смена полотенцесушителей, замена внутренних трубопроводов (кв. 25, подвал)

**203,52**-смена выключателей (5 подъезд) **3381,51**-замена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.6,9)

**1342,75**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**3143,75**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

**25583,35**-замена выпуска канализации (5 подъезд) **26400,00-**изготовление и установка подвальных дверных блоков (3 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **787 132 рубля 53 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.6** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-156 035,82** | **130 401,14** | **124 829,16** | **310 708,87** | **-341 915,53** |

**Виды и стоимость работ:**

**16400,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

**814,47**-ремонт металлических лестничных решеток (2 подъезд)

**1180,95**-очистка засора канализации и установка манжета (подвал)

**5326,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.7)

**8420,84**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ (1 подъезд 4 этаж)

**13540,55**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.16, подвал)

**14703,26**-смена задвижек, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.13)

**27387,74**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.3,6,9)

**53045,14**-смена дверных приборов, ремонт межпанельных швов, смена кровель, смена обделок из листовой стали (кв. 4,7,10,13,6,9,12,15, подвал, козырьки 3,4 подъезд) **138288,26**-установка насосов, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов, демонтаж и установка радиаторов, смена полотенцесушителей (подвал, кв. 2,5,17,37,39)

**4131,19**- замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, кв. 12)

**1886,24**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

**25583,35**-замена выпуска канализации (2,3 подъезд)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **261 333 рубля 98 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.7** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-202 120,79** | **129 376,46** | **123 251,64** | **675 060,78** | **-753 930,13** |

**Виды и стоимость работ:**

**8200,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

**42162,70**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.5, подвал)

**32167,99**-смена полотенцесушителей, замена внутренних трубопроводов (кв. 27,29,31,33, подвал)

**1116,38**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (1 подъезд)

**87420,35**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов (кв.37, 40, 43 подвал)

**33549,68**-демонтаж оконных коробок в каменных стенах, установка оконных блоков из ПВХ профилей, смена обделок из листовой стали (установка отливов) (4 подъезд 2,3,5 этажи)

**4519,54**-замена прутков на лестничных ограждениях (3,4 подъезды)

**6416,65**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал)

**316905,59**-замена розлива ГВС и ХВС (подвал)

**5421,56**-смена светильников (3 подъезд)

**77010,16**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена полотенцесушителей, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.3,5,6,15, подвал)

**31218,58**-ремонт межпанельных швов, смена дверных приборов (кв. 40, подвал)

**2362,90**-смена вентилей (подъезд № 2)

**21388,22**-установка насосов на блоке горячего водоснабжения (теплоцентр)

**2685,50**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**2514,98**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **220 593 рубля 12 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.8** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 36 478,69 | 188 486,99 | 184 104,23 | 577 087,98 | -356 505,06 |

**Виды и стоимость работ:**

**39651,69**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж и установка радиаторов (кв. 51,53,49,57,54,5, теплоцентр) **22443,44**-ремонт межпанельных швов (кв. 70,14) **85936,84**-замена радиаторов отопления, замена внутренних трубопроводов, прокладка трубопроводов отопления, смена сгонов у трубопроводов(кв. 14,51, 67,69,70,подвал) **5321,28**- замена провода осветительных сетей, патрона, выключателя (подвал) **27380,69**-прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.34, подвал) **2955,39**-смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.63,61) **76956,19**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена сгонов у трубопроводов, установка насоса циркуляционного, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.27, 47, 37, 39, 41, подвал) **4531,51**-замена светильников и провода осветительных сетей (2 подвал) **34459,29**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ (1 подъезд) **26149,03**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов, установка заглушек (кв.58, подвал) **26786,96**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена задвижек (кв.3, подвал) **55198,57**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена полотенцесушителей, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.13,15,58)

**18689,33**-ремонт межпанельных швов, смена дверных приборов (кв. 55,63, подвал)

**16193,31**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, замена радиаторов отопления (кв. 5,8)

**19517,96**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (кв. 56, подвал) **2685,50**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, кв.70)

**85831,00**-косметический ремонт (1 подъезд) **26400,00-**изготовление и установка подвального дверного блока (3 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **516 603 рубля 16 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.9** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -4 468,78 | 128 453,11 | 121 941,89 | 394 490,36 | -277 017,25 |

**Виды и стоимость работ:**

**1755,12**-прокладка трубопроводов отопления, смена сгонов у трубопроводов (кв. 46)

**12653,62**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена полотенцесушителей, смена вентилей (кв.46, подвал)

**2008,17**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (теплоцентр)

**9690,17**-замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление герметизации межпанельных швов (кв.15,24)

**4018,75**-замена вентилей, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.34)

**7270,03**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.4, подвал)

**313560,81**-замена розлива ХВС и ГВС (подвал)

**1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**1155,87**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (подвал)

**749,63**-смена дверных приборов (подвал)

**2788,43**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**3143,75**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

**25583,35**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока (1 единица)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **727 106 рублей 89 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.10** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| 161 229,72 | 241 376,57 | 242 054,30 | 530 376,81 | -127 092,79 |

**Виды и стоимость работ:**

 **2609,97**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (подвал)

**6058,24-**смена стекол, ремонт металлических лестничных решеток (подъезд №4, 5 этаж; лестничные ограждения в 8 подъезде), замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.9,12)

**84751,00**-косметический ремонт (подъезд №8)

**14956,91**-замена внутренних трубопроводов (кв.2,81,78)

**24890,64**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей (кв.81, 84, 56, 58, подвал)

**4852,45**-установка мелких конструкций, смена стекол (1,4 подъезд)

**6008,53**-смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.87)

**6254,48-**замена электросчетчиков (коммунальные нужды, 3,6 подъезды)

**30200,27-**замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов (кв. 27,29,63, подвал)

**289739,95-**полная замена розлива ХВС и ГВС

**7622,94-**замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.44, подвал)

**25446,04-**смена дверных приборов петли, укрепление стоек металлических решеток ограждений, смена дверных приборов щеколды, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (3,4,5,6,8 подъезды, дверца в приямок, подъездный козырек 2,8п.)

**5421,56-**смена светильников (3 подъезд)

**749,63-**смена дверных приборов (подвал)

**12014,20**-текущий ремонт межпанельных швов (кв. 78) **8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **357 964 рубля 07 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.11** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -315 902,71 | 123 768,07 | 118 360,91 | 223 486,78 | -421 028,58 |

**Виды и стоимость работ:**

**20580,94**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 34,38,41)

**39571,98**-смена вентилей, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв.1,27, подвал)

**6181,37**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (подвал)

**22842,42**-разборка трубопроводов канализации из чугунных труб, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб (подвал)

**4845,10**-замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.48)

**50374,14**-частичная замена розлива отопления (подвал)

**13565,40**-демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей, смена дверных приборов перли, смена существующих рулонных кровель (2 подъезд, кв.34)

**10386,58**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, установка общедомовых приборов учета (подвал, кв.47)

**15458,77**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, замена радиаторов отопления, смена канализационных труб, смена сгонов (подвал)

**18589,86**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв. 1,44,47)

**12290,22**-уплотнение грунта щебнем (2 подъезд, приямок)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **403 244 рубля 53 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.12** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -123 005,78 | 130 091,32 | 120 904,69 | 321 514,06 | -323 615,15 |

**Виды и стоимость работ:**

**19038,15**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб, демонтаж радиаторов, установка радиаторов (кв.42,47)

**10710,57**-смена вентилей, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв.32)

**45839,44**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления (подвал)

**29826,88**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена задвижек, смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.1, подвал)

**3127,23**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 3 подъезд)

**1241,35**-заделка выбоин в полах цементных, заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях (3,4 подъезды, 43,44)

**8356,85**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.18)

**39509,51**-смена дверных приборов петли, демонтаж оконных коробок, установка оконных блоков из ПВХ профилей, укрепление стоек металлических решеток (1 подъезд)

**1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**15369,09**-текущий ремонт отмостки

**5421,56**-смена светильников (1 подъезд)

**11726,03**-замена оконных блоков (3 подъезд)

**898,59**-смена светильников (2 подъезд)

**1655,21**-смена внутренних трубопроводов (подвал)

**23478,94**-текущий ремонт межпанельных швов (кв. 37,40,43,46)

**86402,00**-косметический ремонт (1 подъезд)

**17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **531 803 рубля 18 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.13** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-449 014,82** | **243 962,32** | **230 727,01** | **482 475,14** | **-700 762,95** |

**Виды и стоимость работ:**

**7991,35**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, демонтаж радиаторов, установка радиаторов (кв.3)

**8200,00**- изготовление и установка подвального дверного блока

**50686,04**-установка окон ПВХ (подъезд 2), смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей (подвал)

**84679,00**-косметический ремонт (подъезд 2)

**10680,63**-смена полотенцесушителей, замена внутренних трубопроводов (кв. 89,18)

**4032,88**- замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, замена светильника (2 подвал, 4 подъезд)

**3370,88**-замена провода осветительных сетей, замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение)

**1097,26**-смена сгонов у трубопроводов (подвал)

**12718,27**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.67,68,69, подвал)

**6254,48**-замена электросчетчиков (3,6 подъезд, коммунальное освещение)

**4845,10**-замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.35)

**9856,00**-восстановление спусков в подвал

**6242,24**-смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, смена отливов водосточных труб (8 подъезд)

**33722,12**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (подвал, кв.26)

**48006,56**-смена вентилей, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.76, подвал)

**9289,11**-текущий ремонт отмостки бетонной

**103565,04**-ремонт отмостки бетонной; разборка бетонных конструкций, устройство стен и перегородок бетонных (ремонт отмостки, ремонт входов в подвал)

**17115,97**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.38,52,54)

**7973,04**-смена дверных приборов, установка металлических решеток (подвал, 1 подъезд)

**11414,53**-смена канализационных труб (подвал)

**39113,50**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена вентилей, демонтаж и установка радиаторов (кв. 43,41)

**1621,14**-ремонт металлических лестничных решеток, восстановление ограждений

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **152 507 рублей 81 копейка.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.14** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **107 387,73** | **123 254,13** | **129 486,86** | **99 970,26** | **136 904,33** |

**Виды и стоимость работ:**

**14439,03**-смена полотенцесушителей, замена внутренних трубопроводов (кв. 33,35)

**2091,61**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (ВРУ, коммунальное освещение)

**3127,23**-замена электросчетчиков (3 подъезд ВРУ, коммунальное освещение) **8639,79**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **1312,66**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (ВРУ, коммунальное освещение) **2288,46**-текущий ремонт отмостки бетонной **1869,81**-установка полиэтиленовых фасонных частей отводов (кв.3)

**15971,94**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей (кв. 35)

**7046,38**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена манжета к унитазу (кв. 2) **25583,35**-замена выпуска канализации (3 подъезд) **17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **280 563 рубля 06 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-217 114,74** | **139 413,95** | **130 091,63** | **106 506,69** | **-193 529,80** |

**Виды и стоимость работ:**

**813,37**-смена дверных приборов (мусорокабина)

**782,78**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (кв.45)

**28727,80**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, прокладка трубопроводов отопления из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.20, 27, 22, 26, 30)

**6254,48**-замена электросчетчиков (ВРУ лифт, коммунальная энергия)

**2010,44**-смена стекол

**2625,33**-установка электроавтомата (коммунальное освещение)

**695,30**-заделка подвальных окон

**23079,85**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.12)

**834,95**-изготовление и настил деревянных щитов над приямками (подвал, приямок)

**1130,30**-смена внутренних трубопроводов (кв. 22)

**30752,09**-смена трубопроводов канализационных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв.7,11)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **389 805 рублей 19 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.15а** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -709 007,28 | 137 602,45 | 137 293,24 | 162 515,30 | -734 229,34 |

**Виды и стоимость работ:**

**813,37**-смена дверных приборов петли (мусорная кабина)

**941,50**-смена внутренних трубопроводов (кв. 30)

**78755,77**-демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб, смена полотенцесушителей, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.11, 17, 21, 15)

**6254,48**-замена электросчетчиков (ВРУ коммунальная энергия, лифт)

**3237,93**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.10, 24)

**20381,28**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.34)

**28477,49**-смена вентилей, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.34)

**2010,44**-замена стекол (подъезд)

**2625,33**-замена автомата в (ВРУ) коммунальное освещение

**763,22**-заделка окон (подвал)

**1313,09**-частичная замена внутренних трубопроводов (кв. 11)

**16747,22**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (кв. 15,19,23)

**194,18**-замена электропатронов (2 этаж)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **310 883 рубля 56 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.16** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| **-253 770,99** | **237 845,44** | **235 737,64** | **356 975,15** | **-375 008,50** |

**Виды и стоимость работ:**

**4810,83**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв. 12,15)

**16400,00-**изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы) **393,87**-смена дверных приборов петли (2 подвал) **26613,06**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных (кв.50,подвал) **17574,83**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 83) **9662,29**-замена внутренних трубопроводов(кв. 56,5,подвал) **2753,61**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного, замена светильника (ВРУ, кв.15)

**244,20**-замена патрона (3 подъезд) **50185,87**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей, прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.5, 50, 43, 41, 45, 10)

**14012,67**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей (кв. 42,56) **6254,48**-замена электросчетчиков (3,6 подъезд, коммунальное освещение) **808,61**-замена сгонов у трубопроводов, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.30) **2282,65**-замена светильников (8 подъезд) **8420,84**-демонтаж оконных коробок и установка оконных блоков из ПВХ (6 подъезд 5 этаж) **7004,83**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **16035,35**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **76503,04**-ремонт межпанельных швов (кв.1,5,71) **2625,33**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, 3,6 подъезды) **6147,62**-частичный ремонт отмостки бетонной **8343,52**-смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, смена вентилей (кв.16,26,24)

**2998,46**-смена дверных приборов петли (подвал)

**11595,17**-замена циркуляционного насоса на блоке АИТП ГВС (подвал)

**20234,43**-ремонт межпанельных швов (кв. 2) **1886,24**-смена обделок из листовой стали (установка отливов) **25583,35**-замена выпуска канализации (1 подъезд) **17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **836 535 рублей 36 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.18** |
| Остаток на **01.01.2019** | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на **01.01.2020** |
| -431 569,13 | 242 280,39 | 253 773,06 | 421 283,52 | -599 079,59 |

**Стоимость и виды работ:**

**19907,03**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, прокладка трубопроводов отопления из стальных неоцинкованных труб, смена сгонов у трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв.87,86,3,6,25,23)

**584,45**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб (кв.74)

**8895,91**-замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, смена сгонов у трубопроводов (кв. 42,40)

**48153,30**-ремонт межпанельных швов (кв. 60,62,64,65)

**34388,41**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв.15,49,51,53,55)

**52726,23**-ремонт межпанельных швов (кв.60,62,64,65)

**5776,29**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена вентилей (кв. 38,40,42, подвал)

**6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 3,6 подъезд)

**2370,96**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения (кв. 12)

**13304,98**-замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.25,72,74)

**7270,03**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**14545,02**-смена внутренних трубопроводов из стальных труб, смена вентилей, смена задвижек (подвал)

**30454,84**-смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов (кв.54,74,75)

**2625,33**-замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, 3,6 подъезд)

**51853,94**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.41,63,65,87,2)

**19142,45**-ремонт межпанельных швов, смена дверных приборов, установка металлических решеток (кв. 65, подвал)

**47894,56**-замена внутренних трубопроводов, смена полотенцесушителей, установка фасонных частей, смена канализационных труб (кв. 62,63,64,81,84)

**1797,20**-смена светильников (5 подъезд)

**9526,01**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (кв. 31,33,35)

**628,75**-смена обделок из листовой стали (установка отливов)

**25583,35**-замена выпуска канализации (3 подъезд)

**17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет:  **103 826 рублей 24 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.19** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -312 377,06 | 131 737,26 | 127 750,97 | 274 618,48 | -459 244,57 |

**Виды и стоимость работ:**

**66439,48**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена полотенцесушителей (кв.48,45,42,39,36,33,35)

**1883,98**-замена трубопровода отопления, смена сгонов у трубопроводов (кв. 3)

**24419,75**-ремонт межпанельных швов (кв. 13,27)

**37345,39**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, прокладка трубопроводов отопления из стальных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв.3, 6, 9, 12, 39, 44)

**16145,70**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.23,25,4)

**4845,10-**замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.13)

**14457,02**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.20)

**6585,15**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал)

**8432,67**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.34,37)

**992,46**-смена дверных приборов петли (1 подъезд)

**32282,83-**замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена сгонов у трубопроводов (кв.44,47,50)

**5058,61**-ремонт межпанельных швов (кв. 25)

**7000,00**-обследование квартиры (строительная экспертиза кв.31)

**6406,14**-ремонт межпанельных швов (кв. 23)

**25139,05**-замена выпуска канализации (1 подъезд)

**17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **234 448 рублей 22 копейки.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.20** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -209 595,22 | 130 849,00 | 126 660,58 | 624 285,32 | -707 219,96 |

**Стоимость и виды работ:**

**7350,85**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.38)

**11853,06**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (кв.1,7)

**11124,08**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв. 14)

**813,37-**смена дверных приборов петли (2 подвал)

**65178,16**-замена радиаторов отопления, замена внутренних трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв.28,8,30,26, подвал)

**26006,90**-ремонт межпанельных швов (кв. 14)

**2232,73-**замена автомата одно-, двух-, трехполюсного (коммунальное освещение, кв.26,27)

**126978,62-**замена внутренних трубопроводов водоснабжения, демонтаж радиаторов, установка радиаторов стальных, смена полотенцесушителей, смена сгонов у трубопроводов (кв.17, 26, 28, 36, подвал)

**120,61-**заделка подвальных окон (1,2 подъезд)

**517,17-**смена вентиля (подвал)

**4845,10-**замена кровельных покрытий, ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.48)

**2397,06**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.42)

**274037,87**-полная замена розлива ХВС и ГВС

**29335,64-**смена дверных приборов петли, ремонт и восстановление межпанельных швов, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (кв.14,15,34,35)

**26833,27-**ремонт межпанельных швов, смена дверных приборов, смена кровель (кв. 4, подвал, кв. 25,34)

**18728,00-**замена циркуляционного насоса на блоке АИТП ГВС, замена внутренних трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв. 37, подвал)

**7132,83**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена полотенцесушителей (кв. 37,40)

**8800,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

 Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **255 659 рублей 66 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.41** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -108 720,10 | 182 648,59 | 185 626,95 | 367 454,96 | -290 548,11 |

**Стоимость и виды работ:**

**25705,42**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (кв.59) **75642,59**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных (кв.2,5, подвал) **35383,48**-замена внутренних трубопроводов (кв. 3,6,9, подъезд) **14268,21**-смена задвижек (подвал) **6254,48**-замена электросчетчиков (коммунальное освещение, 2,3 подъезд) **53027,54**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов, смена внутренних трубопроводов (кв.46,49) **603,96**-замена пакетных выключателей (кв.16) **7270,03**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб (подвал) **6188,05**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена сгонов у трубопроводов (кв.16) **29443,75**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.1) **1984,25**-смена дверных приборов петли (1,4 подъезд) **7009,73**-установке загрузочного клапана (мусоропровод) **10521,80**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена сгонов у трубопроводов, смена полотенцесушителей (кв.4,1)

**5726,21**-монтаж клапана мусоропровода (2 подъезд)

**45242,11**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, смена трубопроводов канализационных труб, смена сгонов у трубопроводов (кв. 3,16,56,59)

**25583,35**-замена выпуска канализации (3 подъезд) **17600,00**-изготовление и установка подвальных дверных блоков (2 единицы)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **195 160 рублей 77 копеек.**

**ООО «Возрождение Тихвин»**

**Справка о расходовании средств собственников по текущему ремонту**

|  |
| --- |
| **Текущий ремонт 2 микрорайон д.42** |
| Остаток на 01.01.2019 | Начислено | Собрано | Выполнено | Остаток на 01.01.2020 |
| -146 043,32 | 179 691,45 | 180 297,64 | 445 896,74 | -412 248,61 |

**Стоимость и виды работ:**

**8200,00**-изготовление и установка подвального дверного блока

**51200,59**-демонтаж радиаторов весом до 80 кг, установка радиаторов стальных, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена вентилей (кв.48,56)

**42866,76**-замена внутренних трубопроводов, смена полотенцесушителей, смена вентилей, замена радиаторов отопления (кв.9,20,23,26, подвал)

**651,35**-замена светильников (3 подъезд)

**2577,50**-замена провода осветительных сетей, смена розеток (подвал)

**948,92**-смена сгонов у трубопроводов, смена вентилей (подвал)

**172500,55**-полная замена розлива ХВС и ГВС

**12109,77**-установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы, смена полотенцесушителей (кв.32, 7, подвал)

**4253,70**-смена дверных приборов петли, смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов (3 подъезд, кв.30)

**23087,46**-частичный ремонт отмостки бетонной

**84964,65**-ремонт и восстановление межпанельных швов (кв.6,7,30)

**5421,56**-смена светильников (1 подъезд)

**7225,45**-смена дверных приборов, установка клапана мусоропровода (2 подъезд, подвал)

**28984,26**-замена циркуляционного насоса на АИТП блок ГВС, замена внутренних трубопроводов, смена вентилей, замена радиаторов отопления (подвал, кв. 43)

**904,22**-замена внутренних трубопроводов водоснабжения, смена сгонов у трубопроводов (кв. 50)

Задолженность собственников за жилищно-коммунальные услуги на 01 января 2020 года составляет: **74 940 рублей 24 копейки.**